MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄN HANKINTAPÄÄTÖS

Tausta: Hanketiimi on saanut määräaikaan 15.05.2025 mennessä kuusi (6) hintatarjousta, avannut ne ja tehnyt hintavertailun sekä valinnut niistä neljä (4)  parhaiten kylätalon lämmitystarpeisiin soveltuvaa ja hinta-laatusuhteeseen perustuvaa tarjousta kilpailutuksen kakkosvaiheeseen.  Näiltä neljältä toimittajalta pyydettiin 02.06.2025 mennessä tarkennettu tarjous eli täsmentämään tarjousta heille esitettyjen asiakohtien ja ehtojen mukaisesti ja sen mahdollisen vaikutuksen kokonaishintaan.

Esitys: Hanketiimi sai määräajassa tarkennetut tarjoukset kaikilta neljältä toimittajalta ja teki tarjousvertailun kokouksessaan 02.06.2025  sekä esityksen hankinnasta Paakkolan kyläyhdistyksen johtokunnalle. Johtokunnan kokouksessa 04.06.2025 (12§) hankepäällikkö Kauko Ylioinas ja hankesihteeri Rauni Räty esittelivät saadut tarjoukset, hanketiimin laatiman tarjousvertailun ja ehdotuksen maalämpöjärjestelmän toimittajasta ja toteuttajasta.

Päätös: Paakkolan kyläyhdistyksen johtokunta päätti hanketiimin esityksestä valita LVI- ja Konetyö Kaasila Oy:n  Paakkolan kylätalo Suvantolan maalämpöjärjestelmän toimittajaksi ja toteuttajaksi, saatuun tarjoushintaan 39479,00€ (sis ALV 25.5%).

Johtokunta päätti myöntää valtuudet hankepäällikkö, puheenjohtaja  Kauko Ylioinaalle neuvotella ja laatia sopimus LVI- ja Konetyö Kaasila Oy/ Tapani Kaasilan kanssa ja allekirjoittaa sopimus yhdessä hankesihteeri, varapuheenjohtaja Rauni Rädyn kanssa.

Paakkolassa 04.06.2025

Kauko Ylioinas 			Rauni Räty

puheenjohtaja,			varapuheenjohtaja,

hankepäällikkö			hankesihteeri